

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.01.2019 г. № 152

 **О внесении изменения в муниципальную**

**Программу «Капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных**

**дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах»**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2018-2021 годах», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 29 декабря 2018 года № 1315, изменение, изложив перечень программных мероприятий в новой редакции согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 22.01.2019 г. № 152

 «Приложение к постановлению

 администрации муниципального

 района от29.12.2018 г. № 1315

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Срок****исполнения****Объем****финансирования****(тыс. руб.)** | **Источник финансирова-ния** | **Исполнитель** |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **Итого по мероприятиям:** |  | **12993,0** | **13609,7** | **9803,6** | **10141,1** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** | **5779,0** | **4459,7** | **4595,0** | **4595,0** | Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 1.1.  | Содержание автомобильных дорог муниципального района в зимний период | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь | 1500,0 | 3359,7 | 1500,0 | 1700,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний период | май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь | 3479,0 | 1000,0 | 2945,0 | 2745,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметной документации  | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ямочного ремонта а/дороги по ул. Хоперская с. Перевесинка | март, апрель, май | 10,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5. | Ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | июнь, июль, август | 500,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6. | Строительный контроль по ямочному ремонту | май,июнь, июль |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.7. | Строительный контроль по ямочному ремонту а/дороги по ул. Хоперская в с. Перевесинка | июнь, июль, август | 20,00 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.8. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | январь-декабрь | 170,0 |  | 50,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | Нанесение дорожной разметки на а/подъезде к ПТФ в р.п. Турки | май-сентябрь | 100,0 |  | 100,0 | 80,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** | **4154,0** | **9150,0** | **5208,6** | **5546,1** | Средства областного дорожного фонда;Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.1. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки | март, апрель, май |  | 20,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.2 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки | март, апрель, май |  | 30,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в р.п. Турки | июнь, июль, август |  | 3920,0 |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная в р.п. Турки | июнь, июль, август |  | 5000,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.5. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. Заводская в р.п.Турки | март, апрель, май | 20,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.6. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Ленина в р.п.Турки |  |  | 80,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.7. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Железнодорожная в р.п.Турки |  |  | 100,0 |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.8. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводская в р.п. Турки  | июнь, июль, август | 1000,00 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.9. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. Заводская в р.п. Турки | июнь, июль, август | 30,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.10. | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | март, апрель, май | 35,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.11. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | июнь, июль, август | 2999,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.12. | Строительный контроль по ремонту а/дороги по ул. 40 лет Победы в р.п.Турки | июнь, июль, август | 70,0 |  |  |  | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.13 | Проведение экспертизы сметной документации стоимости ремонта а/дороги «Турки-Шепелевка»  | май, июнь, июль |  |  | 90,0 | 70,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.14 | Ремонт автомобильной дороги «Турки-Шепелевка» | июнь, июль, август |  |  | 5073,6 | 5411,1 | Средства областного дорожного фонда | Администрация Турковского муниципального района |
| 2.15 | Строительный контроль по ремонту а/дороги «Турки-Шепелевка» | июнь, июль, август |  |  | 45,0 | 65,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:**  | **3060,0** |  |  |  | Средства областного дорожного фонда;Бюджет Турковского муниципального района |  |
| 3.1. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | сентябрь-декабрь | 3000,060,0 |  |  |  | Средства областного дорожного фондаБюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
|  | **ИТОГО:** | **12993,0** | **13609,7** | **9803,6** | **10141,1** |  |  |
|  |  |  **Итого по Программе: 46547,4».** |