

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**CАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 15.04.2019 г. № 747

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение населения р.п. Турки качественной**

**питьевой водой на 2019-2021 годы»**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на 2019-2021 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 15.04.2019 г. № 747

**Паспорт  муниципальной программы**

**«Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой**

**на 2019 - 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная целевая программа«Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на 2019 - 2021 годы» (далее  - Программа) |
| **Муниципальный заказчик Программы** | Администрация Турковского муниципального района |
| **Основные разработчики Программы** | Администрация Турковского муниципального района |
| **Цель и задачи Программы** | Цель Программы: улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.  Задачи Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения; |
| **Объем и источники финансирования Программы** | Общий объём финансирования мероприятий за 2019-2021 годы Программы составляет 4170,2 тыс. руб:  2019 г.- бюджет муниципального образования 3170,2 тыс. руб.  -областной бюджет (прогнозно) 1000 ,0 тыс. руб;  2020 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)  -областной бюджет 0 тыс. руб ( прогнозно) ;  2021 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)  -областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно) ; |
| **Ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Программы** | Повышение эффективности эксплуатации водопроводного хозяйства.  Уменьшение затрат на водоснабжение.  2019-2021 годы |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района |

**1.Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**В Турковском муниципальном образовании расположено 2650 домовладений в которых проживает 5160 человек. Водоснабжение населения посёлка осуществляется из 7 подземных скважин и 36 колодцев. Протяженность водопроводных сетей в Турковском муниципальном образовании составляет 24,6 км. Износ водопроводных сетей составляет 62%.

С наступлением летнего периода и увеличением разбора воды в р.п. Турки начинаются перебои с водоснабжением. В целях бесперебойного обеспечения населения качественной питьевой водой в дальнейшем необходимо провести ремонт комплекса водозабора и подачи воды по улице Ленина в р.п. Турки и ремонт комплекса водозабора и подачи воды по улице Макаренко в р.п. Турки.

**2**. **Цели и задачи Программы**

Главной целью программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.

Основными задачами Программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения;

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объём финансирования мероприятий за 2019-2021 годы Программы составляет 4170,2 тыс. руб :

2019 г.- бюджет муниципального образования 3170,2 тыс. руб.

-областной бюджет (прогнозно) 1000 ,0 тыс. руб;

2020 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)

-областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно) ;

2021 г. - бюджет муниципального образования 0 тыс. руб. (прогнозно)

- областной бюджет 0 тыс. руб (прогнозно).

**4. Организация управления реализацией Программы и контроль**

**за ходом ее выполнения**

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Турковского муниципального района. Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому исполнению средств бюджета муниципального образования.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

**реализации Программы** В качестве основных индикаторов изменения социально-экономического положения муниципального образования в результате реализации программных мероприятий используются следующие показатели:

- повышение эффективности эксплуатации водопроводного хозяйства, качество питьевой воды, снижение расходов на эксплуатацию скважин, экономия средств на обеспечение населения питьевой водой.

- ремонт скважин водозаборов позволит сократить затраты по водоподготовке и транспортировке воды к потребителю, решив главную задачу - обеспечение качественной питьевой водой в необходимом количестве, что будет способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры Турковского муниципального образования, улучшению инвестиционного климата, улучшению условий жизни жителей Турковского муниципального образования.

**Перечень**

**программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения р.п. Турки качественной питьевой водой на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения**  **Объем**  **финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
|  |  | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021** |  |  |
| **1.** | **Получение гидрогеологического заключения о возможности водоснабжения за счёт подземных вод р.п. Турки Саратовской области на двух участках: водозабор в р.п. Турки по ул. Макаренко, водозабор в р.п. Турки по ул. Ленина.** | **20,0** | **0** | **0** | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Проверка определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт скважины комплекса водозабора и подачи воды по ул. Ленина в р.п. Турки»** | **15,0** | **0** | **0** | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| **3.** | **«Капитальный ремонт скважины комплекса водозабора и подачи воды по ул. Ленина в р.п. Турки »** | **1500,0** | **0** | **0** | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| **272,9** | **0** | **0** | Безвозмездное поступление от не государственных организаций | Администрация Турковского муниципального района |
| **150,0** | **0** | **0** | Прочие безвозмездные поступления (от физических лиц) | Администрация Турковского муниципального района |
| **1000,0** | **0** | **0** | Областной бюджет |  |
| **Всего** | **2922,9** | **0** | **0** |  |  |
| **4.** | **«Капитальный ремонт скважины водозабора и подача воды по ул. Макаренко в р.п. Турки »** | **1212,3** | **0** | **0** | Бюджет Турковского муниципального образования | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого:** | | **4170,2** | **0** | **0** |  |  |
| **Итого по программе: 4170,2** | | | | | | |