

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.08.2020 г. № 872

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу «Капитальный ремонт,**

**ремонт и содержание автомобильных**

**дорог Турковского муниципального района» в 2020-2022 годах**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2022 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848, изменение, изложив перечень программных мероприятий в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 28.08.2020 г. № 872

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 23.12.2019 г. № 1848

**Изменения, вносимые в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района в 2020-2022 годах», утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848**

1. В паспорте программы позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объем и источники финансирования Программы» | Общий объем финансирования Программы составляет 36194,6тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 18838,7 тыс. рублей:  бюджет Турковского муниципального района – 9797,4 тыс. рублей;  средства областного дорожного фонда – 9041,3 тыс. рублей ;  2021 год – 9659,2тыс. рублей, из  бюджета Турковского муниципального района – 9659,2 тыс. рублей;  2022 год - 7696,7тыс. рублей, из  бюджета Турковского муниципального района. |

2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

**4.Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется из бюджета Турковского муниципального района и областного дорожного Фонда.

Общий объем финансирования мероприятий Программы 36194,6тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 18838,7 тыс. рублей из них:

бюджет Турковского муниципального района – 9797,4 тыс. рублей,

средства областного дорожного фонда – 9041,3 тыс. рублей (прогнозно);

2021 год – 9659,2тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района;

2022 год – 7696,7тыс. рублей, из бюджета Турковского муниципального района.

Объем финансирования из средств бюджета Турковского муниципального района подлежит уточнению в ходе реализации муниципальной программы.

**8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Срок исполнения программы**  **Объем**  **финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** |  | | **8677,4** | **8659,2** | **6696,7** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний и зимний периоды | | январь, февраль,  март, апрель,  май,  июнь,  июль,  август,  сентябрь,  октябрь, ноябрь, декабрь, | 8232,4 | 8259,2 | 6216,7 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2. | Проведение экспертизы локальных сметных расчетов (ямочный ремонт) | | март, апрель, май, июнь, июль,  август | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | январь-декабрь | 220,0 | 120,0 | 150,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4. | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | | май-сентябрь | 200,0 | 250,0 | 300,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 2. | **Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района области**  (по ул. Макаренко, ул. Ульяны Громовой, ул.Советская) | июнь,  июль,  август | | 9161,3 | 0 | 0 | Средства областного дорожного фонда  Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого:**  **из них:** | |  | | 9161,3 | 0 | 0 |  |  |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** | |  | | 9041,3 |  |  |  |  |
| **бюджет Турковского муниципального района** | |  | | 120,0 |  |  |  |  |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | сентябрь,  декабрь | | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого:** | | | | **18838,7** | **9659,2** | **7696,7** |  |  |
| **Итого по программе:**  **из них:** | | **36194,6** | | | | | | |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** | | **9041,3** | | | | | | |
| **бюджет Турковского муниципального района** | | **27153,3»** | | | | | | |