

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.10.2021 г. № 852

**О внесении изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2023 годах**

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Турковского муниципального района» в 2020-2023 годах, утвержденную постановлением администрации Турковского муниципального района от 23 декабря 2019 года № 1848, изменение, изложив перечень программных мероприятий в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Временно исполняющий**

**полномочия главы Турковского**

**муниципального района В.С. Бережной**

Приложение к постановлению

 администрации муниципального

 района от 28.10.2021 г. № 852

 «Приложение к постановлению

 администрации муниципального

 района от 23.12.2019 г. № 1848

**8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** |  | **Срок исполнения программы** **Объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального района, в том числе:** |  | **8677,4** | **22062,8** | **18858,4** | **18672,5** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1.  | Содержание автомобильных дорог муниципального района в летний и зимний периоды | январь, февраль,март, апрель,май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь, ноябрь, декабрь, | 8232,4 | 9603,74 | 18828,4 | 18642,5 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.1.1. | Комплекс работ по содержанию автомобильных дорог Турковского муниципального района |  | 0 | 720,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального района:- ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в рп. Турки- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в рп. Турки от д.114 до д.122 (устройство автоподъезда к магазинам вдоль пешеходной дорожки по ул. Ленина) |  |  | 6855,064185,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение экспертизы локальных сметных расчетов  | март, апрель, май, июнь, июль,август | 25,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.4 | Строительный контроль |  | 0 | 200,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.5 | Приобретение и установка дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  | январь-декабрь | 220,0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.6 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | май-сентябрь | 200,0 | 0,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.7 | Разработка, согласование и утверждение Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) | январь,февраль,март,апрель,июнь | 0 | 64,00 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| 1.8 | Паспортизация автомобильных дорог | январь,февраль,март,апрель,июнь | 0 | 400,0 | 0 | 0 | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **2.** | **Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района области** **(по ул. Макаренко, ул. Ульяны Громовой, ул. Советская)** | **июнь, июль, август,****сентябрь,****октябрь,****ноябрь** | **9041,3** | **0** | **0** | **0** | Средства областного дорожного фонда (прогнозно) | Администрация Турковского муниципального района |
| **120,0** | **0** | **0** | **0** | Бюджет Турковского муниципального района |
| **3.** | **Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **сентябрь, декабрь** | **1000,0** | **0** | **1000,0** | **1000,0** | Бюджет Турковского муниципального района | Администрация Турковского муниципального района |
| **Итого по годам:**  | **18838,7** | **22062,8** | **19858,4** | **19672,5** |  |  |
| **Итого по программе:****из них:** |  | **80432,4** |
| **средства областного дорожного фонда (прогнозно)** |  | **9041,3** |
| **бюджет Турковского муниципального района** |  | **71391,1».** |